# Thiết kế kỹ thuật chi tiết

Workflow đầy đủ cho ingestion tài liệu Taekwondo kết hợp FastAPI Lifespan — Phase 1 E2E trước, nâng cấp dần đến governance

Phiên bản 1.1  •  01/10/2026

# 0. Executive summary

Tài liệu này mô tả kiến trúc triển khai theo nguyên tắc incremental delivery: Phase 1 phải tạo ra một luồng E2E có thể chạy thực tế và kiểm chứng được. Chuỗi tiền xử lý bắt buộc của mọi document là Parse → Dedup → Clean → Validate → Chunk; chỉ sau đó mới resolve schema, gọi LLM, validate GraphPatchFragment, write Neo4j và read-back verify. Các phase tiếp theo bổ sung schema intelligence, provenance/rollback, scale/resilience và governance mà không phá contract của Phase 1.

Quyết định nền tảng Python truy cập trực tiếp PostgreSQL cho ontology/ingestion mà Python sở hữu; khi cần dữ liệu hoặc hành động có business rule thì Python gọi Java API hoặc nhận event từ Java. Neo4j lưu knowledge graph instance/fact.

# 1. Scope và Non-scope

## 1.1 In scope

Ingestion tài liệu PDF/DOCX/Markdown/TXT về chương trình học, quy định, cơ sở, HLV, học phí, thi lên đai, sự kiện và tri thức Taekwondo.

Ontology registry trên PostgreSQL; deterministic preprocessing (Parse/Dedup/Clean/Validate/Chunk); schema routing/compilation; LLM extraction; ontology validation và graph write.

FastAPI Lifespan để khởi tạo PostgreSQL/Neo4j/LLM clients và ontology cache.

Incremental update, provenance, rollback và schema governance ở các phase sau.

Observability, retry, idempotency và asynchronous processing khi hệ thống trưởng thành.

## 1.2 Non-scope

Không chuyển business ownership của Person/Course/ClassSession/Attendance/Wallet từ Java sang Python.

Không để LLM thực hiện SQL/Cypher write tùy ý.

Không dùng Lifespan thay migration tool; production schema migration dùng Alembic.

Không auto-approve ontology change chỉ vì LLM đề xuất.

# 2. Kiến trúc mục tiêu

Hình 1. Kiến trúc mục tiêu

## 2.1 Component responsibilities

| Component | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| FastAPI API | Input guard, auth/admin boundary, upload/job API và health endpoints. |
| Lifespan / ServiceContainer | Tạo/đóng shared clients; load ACTIVE ontology; warm schema cache; readiness. |
| DocumentParser | Trích xuất text + heading/page/section/table metadata từ PDF/DOCX/Markdown/TXT. |
| DocumentDeduplicator | Loại duplicate thô theo block/paragraph/hash trước khi làm sạch; giữ provenance của bản được giữ lại. |
| DocumentCleaner | Loại boilerplate/noise, chuẩn whitespace/Unicode/line break mà không làm mất nội dung nghiệp vụ hoặc source anchors. |
| DocumentValidator | Kiểm tài liệu sau clean: non-empty, cấu trúc/metadata tối thiểu, content quality, corruption và điều kiện đủ để chunk. |
| Chunker | Chia chunk ổn định theo section/paragraph và token budget; giữ page/section anchors + chunk hash. |
| SchemaRouter | Chọn scope/schema group liên quan với chunk/document. |
| SchemaResolver | Lấy entity/property/relationship/alias cần thiết. |
| SchemaCompiler | Biên dịch schema projection nhỏ gọn cho LLM + validator. |
| LLMExtractor | Sinh GraphPatchFragment có evidence; tuyệt đối không write DB. |
| OntologyPatchValidator | Kiểm entity/property/relation, datatype, domain/range, identity, evidence và policy trên GraphPatchFragment. |
| EntityFactResolver | Dedup/merge entity và fact theo identity/semantic key trong phạm vi document/job. |
| GraphWriter | MERGE node/edge theo identity strategy trong Neo4j transaction. |
| ReadBackVerifier | Đọc lại critical identities/facts/counts trước khi đánh dấu success. |
| PostgreSQL Repositories | Ontology, ingestion job, document/version/provenance metadata theo maturity phase. |

# 3. Data ownership và boundaries

Hình 2. Data ownership

Nguyên tắc áp dụng: service nào sở hữu domain thì service đó sở hữu write path. Python không bypass business rule của Java bằng cách trực tiếp UPDATE/INSERT vào business tables. Khi cần đồng bộ business state vào graph, ưu tiên Java Outbox → RabbitMQ → Python ở Phase 4; Phase 1 có thể gọi REST khi thật sự cần.

# 4. Ontology Registry trên PostgreSQL

| Entity | Các trường quan trọng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ontology_version | id, version, status, activated_at | Chỉ một version ACTIVE ở một thời điểm theo policy. |
| ontology_entity_type | technical_name, display_name, identity_strategy, metadata | Định nghĩa node type. |
| ontology_property | entity_type_id, technical_name, data_type, required, constraints | Định nghĩa property hợp lệ. |
| ontology_relationship | technical_name, source/target, cardinality, constraints | Định nghĩa edge hợp lệ. |
| ontology_alias | alias, exactly-one target, confidence, source | Chuẩn hoá thuật ngữ. |
| ontology_schema_proposal | proposal_type, payload, evidence, status | Governance workflow. |
| ontology_compiled_snapshot | version, scope_key, schema_hash, compiled_schema | Tăng tốc runtime. |

Khuyến nghị schema PostgreSQL Tách logical schema `ai` hoặc `ontology` khỏi business schema. Dùng database role riêng cho Python; Python có quyền ghi ontology/ingestion tables nhưng không có quyền ghi business tables của Java.

# 5. FastAPI Lifespan Design

Hình 3. Lifespan lifecycle

## 5.1 Startup workflow

Load Settings và validate required configuration.

Ping PostgreSQL bằng AsyncEngine/AsyncSession; fail-fast nếu ontology source không truy cập được.

Khởi tạo Neo4j async driver và verify connectivity.

Khởi tạo LLM client, HTTP client và parser resources cần tái sử dụng.

Đọc ontology_version ACTIVE; nếu có compiled snapshot hợp lệ thì load, nếu không compile core/default scope.

Build OntologyCache/SchemaCache; dựng ServiceContainer và gắn vào app.state.

Đặt readiness=true chỉ sau khi critical dependencies và active schema sẵn sàng.

## 5.2 Shutdown workflow

Đặt readiness=false để load balancer không gửi request mới.

Phase 4+: dừng queue consumer và cho in-flight task hoàn tất trong graceful timeout.

Đóng LLM/HTTP clients.

Đóng Neo4j driver.

Dispose SQLAlchemy AsyncEngine.

Clear cache và logging shutdown summary.

## 5.3 Pseudo-code Lifespan

@asynccontextmanager
async def lifespan(app: FastAPI):
    container = await build_container(settings)
    app.state.services = container
    app.state.ready = True
    try:
        yield
    finally:
        app.state.ready = False
        await container.shutdown()

app = FastAPI(lifespan=lifespan)

## 5.4 Những gì không đặt vào Lifespan

Base.metadata.create_all() trong production

Chạy migration

Ingest một document cụ thể

Business rule Course/Attendance

Auto-repair graph dài hoặc scheduled batch không giới hạn

# 6. Preprocessing Pipeline — Parse → Dedup → Clean → Validate → Chunk

Đây là deterministic gate bắt buộc trước LLM. Mục tiêu là giảm noise/token, chống duplicate sớm và bảo đảm chunk đầu vào có chất lượng ổn định. Preprocessing không cố “hiểu nghĩa” như LLM và không tự biến đổi fact nghiệp vụ; mọi transformation phải reproducible và trace được về nguồn.

## 6.1 Parse

Trích text và cấu trúc từ PDF/DOCX/Markdown/TXT; giữ page, heading, section, table/list markers khi có thể.

Sinh block_id/source_anchor ổn định để các bước sau vẫn trace về vị trí gốc.

Parse lỗi hoặc tài liệu gần như không có text thì fail sớm; không chuyển raw binary sang LLM.

## 6.2 Dedup

Dedup ở đây là raw/content dedup trước LLM: exact hash hoặc normalized-light hash theo block/paragraph/section.

Giữ một bản canonical trong document và lưu duplicate_of hoặc duplicate count nếu cần audit.

Không dùng semantic dedup ở bước này để tránh vô tình gộp hai câu gần nghĩa nhưng mang điều kiện nghiệp vụ khác nhau.

## 6.3 Clean

Loại header/footer lặp, page number rác, control character, khoảng trắng/line break bất thường và boilerplate đã xác định chắc chắn.

Chuẩn Unicode/whitespace và cấu trúc text tối thiểu; không tự sửa tên riêng, mức đai, học phí, ngày tháng hoặc thuật ngữ nghiệp vụ theo suy đoán.

Mọi rule clean phải deterministic, có unit test và không làm mất source anchors.

## 6.4 Validate document

Kiểm sau clean: text không rỗng, tỷ lệ ký tự hợp lệ, section/page mapping không vỡ, chunkable content đạt ngưỡng tối thiểu.

Reject hoặc NEEDS_REVIEW nếu text bị corruption nặng, OCR/encoding lỗi, cấu trúc bảng không đọc được hoặc nội dung không thuộc allowlist input.

Đây là Document Validation. Nó khác Ontology/GraphPatch Validation diễn ra sau LLM.

## 6.5 Chunk

Ưu tiên boundary theo heading/section/paragraph; chỉ dùng token window khi section quá dài.

Mỗi chunk mang document_version_id, chunk_index, page/section anchors, content_hash và token_count.

Chunking phải deterministic với cùng input + config để retry/idempotency ổn định.

## 6.6 Hai tầng dedup cần phân biệt

Pre-LLM Dedup: loại duplicate text/block để giảm noise và token.

Post-LLM Entity/Fact Dedup: merge candidates cùng identity/semantic key sau extraction; đây là bài toán graph/entity resolution, không thay thế raw dedup.

# 7. Contract trung tâm: GraphPatchFragment

GraphPatchFragment là boundary giữa phần “hiểu ngữ nghĩa bằng LLM” và phần “ghi dữ liệu deterministic”. Nó cần đủ thông tin để validator quyết định accept/reject mà không phải hỏi lại LLM trong trường hợp bình thường.

Lưu ý: DocumentValidator (trước Chunk) kiểm chất lượng đầu vào; OntologyPatchValidator (sau LLM) kiểm tính hợp lệ của entity/property/relationship. Hai validator phục vụ hai lớp rủi ro khác nhau và không được gộp thành một bước mơ hồ.

{
  "ontologyVersion": "v1",
  "chunkId": "...",
  "nodes": [
    {
      "tempId": "n1",
      "type": "Course",
      "identity": {"name": "Lớp Nâng cao"},
      "properties": {"monthlyTuition": 1000000},
      "evidence": [{"quote": "...", "page": 2}]
    }
  ],
  "edges": [
    {
      "type": "HELD_AT",
      "from": "n1",
      "to": "n2",
      "evidence": [{"quote": "...", "page": 2}]
    }
  ],
  "unknownTerms": []
}

Validator không tin GraphPatchFragment mặc định. Mỗi node/edge/property phải được đối chiếu compiled schema, identity strategy và policy evidence trước khi write.

# 8. PHASE 1 — Walking Skeleton E2E

Mục tiêu P1 là chứng minh một document thật có thể đi qua toàn pipeline và tạo graph đúng. P1 bắt buộc có deterministic preprocessing Parse → Dedup → Clean → Validate → Chunk trước mọi LLM call; ưu tiên correctness, traceability và read-back verification hơn throughput.

Hình 4. Workflow Phase 1 E2E — preprocessing deterministic trước LLM

## 8.1 Input contract

| Field | P1 |
| --- | --- |
| file | Multipart file; PDF/DOCX/MD/TXT. |
| source_type | MANUAL_UPLOAD. |
| document_key | Optional external key để chống upload trùng đơn giản. |
| scope_hint | Optional: course/training/policy/event; chỉ là hint. |

## 8.2 Detailed workflow

| Stage | Xử lý |
| --- | --- |
| Receive | API guard MIME/size/extension; sinh job_id; pin ontology version; lưu RECEIVED. |
| Parse | Trích text + page/section/table/list metadata; sinh source anchors; fail sớm nếu unsupported/corrupt. |
| Dedup | Loại exact/raw duplicate block/paragraph theo hash; giữ provenance của bản canonical. |
| Clean | Loại boilerplate/header-footer/page-noise; chuẩn Unicode/whitespace; không suy đoán sửa fact nghiệp vụ. |
| Validate document | Kiểm non-empty/content quality/structure/source anchors và điều kiện đủ để chunk. Không đạt → FAILED hoặc NEEDS_REVIEW. |
| Chunk | Chia theo heading/paragraph trước, token window sau; giữ page_start/page_end, section, chunk_index, content_hash. |
| Resolve schema | P1 dùng core/default compiled schema từ Lifespan cache; job pin một ontology version xuyên suốt. |
| Extract | Mỗi chunk gọi LLM với strict JSON schema + ontology projection; output chỉ là GraphPatchFragment. |
| Validate patch | Kiểm entity/property/relation tồn tại, datatype, domain/range, identity, evidence và unknown terms. |
| Resolve / semantic dedup | Merge temp entities/facts cùng identity trong document; resolve local references; không lặp graph facts. |
| Write | Neo4j transaction hoặc batch nhỏ; MERGE theo deterministic identity strategy; gắn job/version markers cần thiết. |
| Read-back verify | Query lại identities chính, node/edge count và critical fields; verify failure không được báo success. |
| Complete | Chỉ COMMITTED/COMPLETED khi read-back PASS; ngược lại FAILED/RETRYABLE với error_stage rõ ràng. |

## 8.3 P1 state machine

Hình 5. State machine Phase 1

## 8.4 P1 persistence tối thiểu

Ngoài 7 ontology tables, nên có tối thiểu một bảng `ingestion_job` ngay từ P1 để audit và debug. Nếu muốn cực nhỏ, chunk/patch có thể nằm transient; nhưng job status và error stage không nên chỉ nằm trong memory.

| ingestion_job field | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| id (UUID) | Job identifier. |
| document_name | Tên file. |
| source_type | MANUAL_UPLOAD ở P1. |
| status | RECEIVED/PARSING/DEDUPLICATING/CLEANING/VALIDATING_INPUT/CHUNKING/EXTRACTING/VALIDATING_GRAPH/WRITING/VERIFYING/COMPLETED/FAILED. |
| ontology_version_id | Version schema dùng cho job. |
| error_stage / error_message | Debug failure. |
| summary JSONB | counts, duration, warnings. |
| created_at / completed_at | Audit. |

## 8.5 P1 Definition of Done

Upload một tài liệu mẫu Taekwondo và nhận job id.

Parser giữ được page/section/source anchors; Dedup loại được duplicate thô; Cleaner loại noise theo rule deterministic; DocumentValidator reject input không đủ chất lượng; Chunker tạo chunk ổn định có hash/metadata.

Không có LLM call trước khi document PASS chuỗi Parse → Dedup → Clean → Validate → Chunk; LLM output bị ép về GraphPatchFragment và malformed output không lọt qua OntologyPatchValidator.

Neo4j tạo đúng node/edge theo ontology ACTIVE.

Read-back verification xác nhận dữ liệu thực sự tồn tại trước khi COMPLETED.

Restart FastAPI vẫn load lại active ontology/cache qua Lifespan và tiếp tục ingest được.

Failure ở từng stage trả lại stage + message rõ ràng, không báo success giả.

## 8.6 Những gì cố tình chưa làm ở P1

Không parallel chunk extraction cao

Không RabbitMQ

Không incremental delete/supersede

Không rollback theo assertion

Không auto schema proposal review

Không graph-wide reconciliation

# 9. PHASE 2 — Ontology / Schema Maturity

P2 giảm token, tăng độ đúng và tách schema theo scope thay vì gửi toàn ontology cho mọi chunk.

## 9.1 Schema Router → Resolver → Compiler

Router chọn scope như course/training/belt/event/finance dựa trên title, section, keywords hoặc classifier nhẹ.

Resolver lấy entity types liên quan, properties, outgoing/incoming relationships và aliases cần thiết.

Compiler tạo compact schema projection cho LLM và deterministic validator.

CompiledSnapshot lưu JSONB + schema_hash theo ontology_version_id + scope_key.

In-memory cache trong Lifespan dùng key (ontology_version, scope_key).

## 9.2 Cache invalidation

Khi activate ontology version mới: snapshot cũ không bị sửa; runtime nhận version change bằng admin refresh API, pub/sub hoặc TTL. P2 đơn giản nhất là internal endpoint `POST /internal/ontology/refresh` + version check định kỳ thưa. Request đang chạy tiếp tục dùng ontologyVersion đã pin ở job start.

## 9.3 P2 DoD

Chunk chỉ nhận schema projection liên quan

Alias HLV/Huấn luyện viên/Coach resolve ổn định

Compiled snapshot được reuse

Job pin ontology version từ đầu tới cuối

Schema refresh không làm job đang chạy đổi semantics giữa chừng

# 10. PHASE 3 — Provenance, Incremental Update và Rollback

Hình 6. Provenance chain và supersede

P3 giải quyết vấn đề quan trọng nhất của ingestion lâu dài: tài liệu thay đổi thì hệ thống phải biết fact nào đến từ version nào để thu hồi đúng, thay vì chỉ overwrite property.

## 10.1 Data model bổ sung

| Table | Purpose |
| --- | --- |
| document | Logical document, source key, current version. |
| document_version | Checksum, source URI/file, version number, ingestion state. |
| document_chunk | Chunk text hash, page/section anchors. |
| assertion | subject, predicate, object, evidence, status, confidence, source chunk. |
| assertion_link / graph_ref | Map assertion → graph fact/edge/property nếu cần explicit mapping. |

## 10.2 Incremental algorithm

Nhận document version mới và tính checksum; checksum giống thì idempotent no-op.

Ingest version mới thành candidate assertions.

So sánh theo identity + predicate + source scope với assertions ACTIVE của version trước.

Giữ assertion không đổi; tạo assertion mới cho fact mới; mark SUPERSEDED cho fact được thay thế.

Nếu source-authoritative và fact biến mất, deactivate assertion cũ theo policy — không mặc định xoá chỉ vì một chunk không nhắc lại.

Recompute graph fact khi nhiều source cùng support một fact.

Commit metadata + graph change nhất quán ở mức workflow; dùng compensating action nếu cross-store commit lỗi.

## 10.3 Rollback

Rollback một document version phải dựa trên provenance: vô hiệu assertions thuộc version lỗi, sau đó recompute graph facts còn được support bởi version/source khác. Không xóa node chỉ vì node từng được document lỗi nhắc tới nếu node vẫn được các assertion khác support.

## 10.4 P3 DoD

Trace được graph fact về document/version/chunk/evidence

Ingest lại version mới không nhân đôi facts

Đổi HLV/tuition/relationship thu hồi đúng fact cũ

Rollback một version không phá dữ liệu được source khác support

Read-back verification vẫn là gate cuối

# 11. PHASE 4 — Async, Scale, Resilience và Observability

P4 chỉ nên bắt đầu khi correctness P1–P3 đã ổn. Mục tiêu là tăng throughput mà không đổi semantics.

## 11.1 Async execution model

API tạo ingestion_job nhanh rồi enqueue job; worker/consumer xử lý.

Giới hạn concurrency LLM và Neo4j độc lập bằng semaphore/pool.

Retry chỉ cho lỗi transient; validation/schema error không retry mù.

Idempotency key = source + document_key/version/checksum.

Chunk-level retry phải không tạo duplicate graph writes; GraphWriter dùng deterministic identity/MERGE.

Java business event nếu cần sync graph: Outbox → RabbitMQ → Python consumer.

## 11.2 Retry policy

| Failure | Retry? | Policy |
| --- | --- | --- |
| LLM timeout / 429 | Có | Exponential backoff + jitter, max attempts. |
| Neo4j transient session error | Có | Retry transaction idempotently. |
| Malformed LLM JSON | Có giới hạn | Một repair attempt; sau đó FAILED/needs review. |
| Ontology validation error | Không | Deterministic reject; cần sửa schema/data. |
| Unsupported file | Không | Fail fast ở input. |

## 11.3 Observability

Structured log: job_id, document_version_id, chunk_id, ontology_version, stage, latency_ms.

Metrics: ingest_success_total, ingest_failed_total, stage_duration, llm_tokens, validation_rejects, neo4j_write_latency, queue_depth.

Trace một job xuyên API → worker → LLM → Neo4j.

Dashboard tách correctness failure và infrastructure failure.

# 12. PHASE 5 — Governance và Schema Evolution

P5 biến ontology thành hệ thống sống nhưng có kiểm soát. LLM được phép đề xuất, không được tự thay schema production.

## 12.1 Proposal workflow

Extractor gặp unknownTerm/unknownRelation và tạo candidate proposal kèm evidence.

Deduplicate proposal theo semantic key + ontology version.

Reviewer APPROVE/REJECT/MERGE vào existing concept.

Approved change tạo ontology version DRAFT mới.

Validation/migration checks chạy trước activation.

Activate version mới, compile snapshots, runtime refresh cache.

Job mới dùng version mới; job đang chạy giữ version đã pin.

## 12.2 Governance policy

| Policy | Khuyến nghị |
| --- | --- |
| Auto approval | Không ở production; chỉ auto-suggest. |
| Alias | Có thể auto-accept alias confidence cao nếu target đã tồn tại, nhưng nên audit. |
| Breaking change | Không sửa semantics của technical_name trong version ACTIVE; tạo version mới. |
| Audit | Lưu created_by/reviewed_by/reason/evidence. |
| Drift | Theo dõi unknown terms, reject rate và repeated proposals. |

# 13. API Design theo maturity

| API | Phase | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/ingestions/documents | P1 | Upload và tạo/runs job. |
| GET /v1/ingestions/{job_id} | P1 | Status + stage + counts + error. |
| GET /health/live | P1 | Liveness. |
| GET /health/ready | P1 | Readiness phụ thuộc PG/Neo4j/ontology cache. |
| POST /internal/ontology/refresh | P2 | Admin/internal only. |
| POST /v1/documents/{id}/versions | P3 | Version-aware ingestion. |
| POST /v1/ingestions/{id}/rollback | P3 | Rollback có provenance. |
| GET /v1/schema-proposals | P5 | Review queue. |
| POST /v1/schema-proposals/{id}/approve | P5 | Tạo/áp ontology draft change theo workflow. |

# 14. Package structure đề xuất

app/
├── main.py
├── core/
│   ├── config.py
│   └── lifespan.py
├── db/
│   ├── base.py
│   └── session.py
├── models/
│   ├── ontology/            # 7 ontology entities
│   └── ingestion/           # job/document/version/assertion theo phase
├── repositories/
│   ├── ontology_repository.py
│   └── ingestion_repository.py
├── ingestion/
│   ├── orchestrator.py
│   ├── preprocessing/
│   │   ├── parser.py
│   │   ├── deduplicator.py
│   │   ├── cleaner.py
│   │   ├── validator.py
│   │   └── chunker.py
│   ├── schema/
│   │   ├── router.py
│   │   ├── resolver.py
│   │   └── compiler.py
│   ├── extraction/llm_extractor.py
│   ├── validation/ontology_patch_validator.py
│   ├── resolution/entity_fact_resolver.py
│   ├── graph/graph_writer.py
│   └── verification/read_back_verifier.py
└── api/
    ├── ingestion_routes.py
    └── health_routes.py

# 15. Dependency injection/runtime access

Route handler không tự tạo engine/driver/client. Nó lấy Orchestrator từ service container đã được Lifespan khởi tạo. Repository nhận AsyncSession theo request/job transaction boundary.

def get_services(request: Request) -> ServiceContainer:
    return request.app.state.services

@router.post("/v1/ingestions/documents")
async def ingest_document(
    file: UploadFile,
    services: ServiceContainer = Depends(get_services),
):
    return await services.ingestion_orchestrator.ingest(file)

# 16. Transaction và consistency strategy

PostgreSQL và Neo4j không có distributed transaction đơn giản nên workflow cần thiết kế theo state machine + idempotent write + compensation, thay vì giả định ACID xuyên hai datastore.

| Tình huống | Xử lý |
| --- | --- |
| PG job saved, Neo4j write fail | Job FAILED/RETRYABLE; retry graph write idempotently. |
| Neo4j write success, PG status update fail | Retry PG update; read-back Neo4j dùng job/version markers để reconcile. |
| P3 rollback partial | Giữ rollback job state; re-run compensation theo assertion ids. |
| Worker crash | Lease/visibility timeout hoặc job heartbeat; resume từ persisted stage khi safe. |

# 17. Security và operational controls

DB password chỉ ở secret/env; không commit .env.

Database role Python chỉ có quyền cần thiết.

Giới hạn file size, MIME allowlist và scan/parse sandbox nếu nhận file từ bên ngoài.

Không log raw tài liệu nhạy cảm hoặc full prompt/response mặc định.

Internal ontology refresh/review endpoints phải có admin authorization.

Neo4j credentials và LLM keys nằm trong secret manager/env runtime.

# 18. Test strategy theo phase

| Layer | P1 | Nâng cấp |
| --- | --- | --- |
| Unit | Parser, raw dedup, cleaner, document validator, chunker, ontology patch validator, identity. | Diff/assertion, rollback, cache invalidation, semantic/entity dedup. |
| Contract | GraphPatchFragment JSON schema | Schema version compatibility. |
| Integration | Postgres + Neo4j test containers | Queue/worker, Java event consumer. |
| E2E | 1 tài liệu → verified graph | Version update → supersede → rollback. |
| Golden set | 5–10 tài liệu Taekwondo đại diện | Mở rộng dataset, quality regression metrics. |

# 19. Delivery plan khuyến nghị

| Sprint/Milestone | Deliverable |
| --- | --- |
| M1 — P1 Skeleton | Lifespan, health, ontology repository/cache, upload API, Parse → Dedup → Clean → Validate → Chunk, LLM extractor contract, ontology patch validator, entity/fact resolver, Neo4j writer, read-back verifier. |
| M2 — P2 Schema | Router/resolver/compiler, alias, compiled snapshots, refresh/invalidation. |
| M3 — P3 Correctness | Document/version/chunk/assertion models, incremental diff, supersede/deactivate, rollback. |
| M4 — P4 Scale | Async queue/worker, retry/idempotency, metrics/traces, Java outbox integration nếu cần. |
| M5 — P5 Governance | Schema proposal review, draft/activate ontology version, drift monitoring. |

# 20. Final acceptance criteria

Không có đường write trực tiếp từ LLM vào PostgreSQL/Neo4j.

Mọi ingestion job pin ontology version rõ ràng.

COMPLETED chỉ sau read-back verification.

Python không bypass business rule của Java.

Lifespan fail-fast khi critical dependency/schema không sẵn sàng và đóng tài nguyên sạch khi shutdown.

P1 chạy được độc lập trước khi bật P2–P5 và mọi document bắt buộc PASS Parse → Dedup → Clean → Validate → Chunk trước LLM.

Từ P3 trở đi, bất kỳ graph fact quan trọng nào đều có thể trace về source/version/evidence và có đường rollback.

# 21. Quyết định triển khai đầu tiên

Bước triển khai tiếp theo nên là hoàn thiện Phase 1 walking skeleton: `lifespan.py`, `ServiceContainer`, `OntologyRepository/Cache`, `IngestionOrchestrator`, preprocessing pipeline `Parser → Deduplicator → Cleaner → DocumentValidator → Chunker`, `GraphPatchFragment`, `OntologyPatchValidator`, `EntityFactResolver`, `GraphWriter` và `ReadBackVerifier`. Chỉ khi một tài liệu Taekwondo thật chạy E2E ổn định qua chuỗi này mới nâng sang Schema Router/Compiler của Phase 2.